Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Институт Радиоэлектроники и информационных технологий - РТФ

Кафедра/департамент Школа бакалавриата

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (СУОС)

Образовательная программа 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

студента 	Казаков Антон Денисович					 группы РИЗ-420916у

(фамилия, имя, отчество)

1. Тема выпускной квалификационной работы

«Разработка программного обеспечения для аудита аппаратной и программной конфигурации ПК»

Утверждена распоряжением по ЦУО ИРИТ-РТФ от «22» 09.2025 г. № № 33-02-05/6б

2. Руководитель/научный руководитель

Шеклеин Алексей Александрович, Руководитель,старший преподаватель

(Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание)

3. Содержание задания на выполнение выпускной квалификационной работы

Здесь какие документы использовали как исходные данные для выполнения работ по ВКР (ТЗ, ГОСТы, Инструкции, брендбуки, литература по технологии, и.т.д.)

4. Календарный план

| № п/п | Наименование этапов выполнения работы | Срок выполнения этапов работы | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обзор источников по теме выпускной квалификационной работы (15 %) | до 16 октября 2025 г. |  |
| 2. | Анализ предметной области (15 %) | до 9 ноября 2025 г. |  |
| 3. | Проектирование (30 %) | до 27 декабря 2025 г. |  |
| 4. | Разработка (30 %) | до 13 февраля 2026 г. |  |
| 5. | Тестирование (5 %) | до 21 февраля 2026 г. |  |
| 6. | Оформление пояснительной записки выпускной квалификационной работы (5 %) | до 2 марта 2026 г. |  |

Руководитель /научный руководитель

Шеклеин Алексей Александрович

(Ф.И.О.) 						      	      (подпись)

Студент задание принял к исполнению 22.09.2025

(дата)				        (подпись)